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ПАСПОРТ
программы сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области «Формирование комфортной городской среды» на 2025-2030 годы
(далее - Программа)
	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области

	Участники Программы
	Администрация сельского поселения Ермаково,
Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области,
 граждане и их объединения, заинтересованные лица, организации, в том числе общественные;
подрядные организации.

	Цели Программы
	Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области

	Задачи Программы
	Повышение уровня благоустройства  территорий общего пользования.
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций, в том числе общественных, в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский

	Целевые индикаторы и показатели Программы
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский,  %.

	Срок реализации Программы
	2025 - 2030 годы

	Объемы бюджетных ассигнований
	Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет 1450,00 тыс. рублей*,
из них: 1377,50 тыс. рублей* за счет средств федерального и областного бюджета,  72,50 тыс. рублей* за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

	Ожидаемы результаты реализации Программы
	Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей.
Увеличение заинтересованных граждан и организаций, в том числе общественных, в реализации мероприятий по благоустройству.


* - показатели программы могут уточняться в ходе реализации программы.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в сельском поселении Ермаково муниципального района Камышлинский

Одним из главных приоритетов развития территории сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский является создание благоприятной среды для проживания населения и ведения экономической деятельности. Уровень благоустройства городской среды определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов. Запущенность и не ухоженность скверов, парков, площадей, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

Для решения этих проблем возникла необходимость в разработке муниципальной программы по формированию комфортной городской среды. Но реализация мероприятий программы невозможно без участия средств федерального и областного бюджетов. В связи с этим Правительством Российской Федерации в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» разработаны и утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (постановление правительства РФ от 10.02.2017 № 169).

Дворовые территории на территории сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский отсутствуют в связи с отсутствием многоквартирных домов (далее – дворовые территории). Строительство многоквартирных домов на территории сельского поселения Ермаково в ближайшие годы не предвидится.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство общественных территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Муниципальная программа формируется с учетом инвентаризации общественных территорий, проведенной органами местного самоуправления муниципального образования в соответствии с Порядком проведения на территории Самарской области инвентаризации уровня благоустройства общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 11.10.2017 № 642 исходя из минимального перечня.
В первоочередном порядке работы по благоустройству территорий включаются в муниципальные программы в случаях обеспечения синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, а также мероприятий, осуществляемых в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий.
Раздел 2. Описание целей и задач муниципальной программы
Основной целью программы является повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский.
Основными задачами муниципальной программы являются:
-     повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, общественных организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский.
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
По результатам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:
1. создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;
2. обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский;
3. создание условий для массового отдыха жителей населенных пунктов- участников программы и организация обустройства мест массового пребывания населения;
4. совершенствование архитектурно-художественного облика сельских территорий, размещение и содержание малых архитектурных форм.
В части обеспечения реализации муниципальной программы предусматривается осуществление наиболее полной, своевременной и эффективной реализации мероприятий муниципальной программы.
Раздел 4. Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Программа рассчитана на 2025-2030 годы и реализуется в один этап.
Раздел 5. Перечень мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы указан в приложении 1 к муниципальной программе.
Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве, осуществляются не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории в следующем порядке:
- произведение первичной инвентаризации индивидуальной жилой застройки;
- заполнение паспортов территорий (по территориям индивидуальной жилой застройки – представителями общественной комиссии);
- заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования.
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству, не позднее последнего года реализации федерального проекта за счёт средств указанных лиц в соответствии с требованиями, утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории, представлен в Приложении № 4 к настоящей Программе.
Раздел 6. Перечень целевых показателей муниципальной программы, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями программы
Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений указан в приложении 2 к программе.
Раздел 7. Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составят:
на благоустройство общественных территорий:
в 2025 году – 0,00 тыс. руб. **
в 2026 году – 1450,00 тыс. руб. **
в 2027 году – 0,00 тыс.руб. **

в 2028 году -0,00 тыс.руб. **

в 2029 году – 0,00 тыс.руб**

в 2030 году – 0,00 тыс.руб. **

** - суммы подлежат уточнению в ходе реализации программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по источникам финансирования представлено в приложении 3 к программе.
Раздел 8. Участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий
Заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории подлежащей благоустройству) на территории сельского поселения отсутствуют в связи с отсутствием дворовых территорий.
Раздел 9. Условия выполнения перечня работ по благоустройству дворовых территорий
На территории сельского поселения Ермаково отсутствуют дворовые территории.
Раздел 10. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой и общественной территории, включенной в муниципальную подпрограмму.
На территории сельского поселения Ермаково отсутствуют дворовые территории.
Раздел 11. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы
Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.
К таким рискам можно отнести:
- влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных отраслевых мероприятий на комплексные результаты муниципальной программы;
- недостаточное финансирование программных мероприятий;
- макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, а также изменением конъюнктуры на внутреннем рынке строительных материалов, техники, рабочей силы;
- законодательные риски.
Соисполнители муниципальной программы осуществляют систематический контроль исполнения и при необходимости готовят предложения по корректировке муниципальной программы и действий, которые необходимо совершить в целях эффективной реализации муниципальной программы, а также составляют сводный отчет о ходе ее исполнения.
Эффективность реализации мероприятий программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативно-правовой базы в сфере градостроительного законодательства, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд. Принятие мер регулирования по управлению рисками муниципальной программы в процессе ее реализации осуществляется соисполнителями муниципальной программы.
На минимизацию рисков, на достижение конечных результатов муниципальной программы направлены меры по разработке планов по мероприятиям, отраслевых проектов и мониторинга реализации программы, включая промежуточные показатели и индикаторы, а также информирование населения и публикация данных о ходе реализации программы.
Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников осуществляется путем бюджетного планирования, а также своевременной корректировки финансовых показателей муниципальной программы.
Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении муниципальной программы будет осуществляться на основе оперативного планирования работ.
Управление реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:
использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;
периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.
В целях обеспечения своевременного выполнения мероприятий программы является условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:
случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;
случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).
Раздел 12. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей сопоставлением плановых и фактических значений показателей муниципальной программы за год по отношению к предыдущему году. Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки графиков выполнения мероприятий муниципальной программы и плана ее реализации.
Эффективность муниципальной программы оценивается по окончании текущего финансового года.
Также соисполнителями муниципальной программы ежеквартально осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки следующих показателей:
степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач муниципальной программы и их плановых значений, по формуле:
Сд=Зф/Зп,
где Сд – степень достижения целей (решения задач),
Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы,
Зп – плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или
Сд = Зп/Зф (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:
Уф=Фф/Фп,
где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий программы,
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы,
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:
ЭП= Сд х Уф.
Реализация муниципальной программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:
	Вывод об эффективности реализации
муниципальной программы
	Критерий оценки эффективности (ЭП)

	Неудовлетворительный уровень эффективности
	менее 0,5

	Удовлетворительный уровень эффективности
	0,5 - 0,79

	Высокий уровень эффективности
	0,8 - 1


Приложение 1
к муниципальной программе сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский Самарской области
 «Формирование комфортной городской среды» на 2023 - 2024 годы.
Перечень мероприятий муниципальной программы сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области «Формирование комфортной городской среды» на 2025 - 2030 годы.
	№ п/п
	Наименование объекта программы, программного мероприятия
	Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники
	Срок
	Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

	
	
	
	начала 
реализации
	окончания 
реализации
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Благоустройство общественных территорий:

	1
	Место проведения массовых мероприятий «Кошлак» в селе Старое Ермаково
	Администрация сельского поселения Ермаково
	2026***
	2026***
	Повышение уровня благоустройства общественных
территорий сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский.


*** - сроки реализации программы подлежат уточнению в ходе реализации программы
Приложение 2
к муниципальной программе сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский Самарской области
 «Формирование комфортной городской среды» на 2025 - 2030 годы.
Перечень целевых показателей программы, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателей
	Наименование программных мероприятий

	
	
	
	на начало реализации программы-2025 год
(факт)
	окончание реализации программы- 2030 год (план)
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	1
	Количество благоустроенных общественных территорий сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский.
	шт.
	4
	5**
	Благоустройство общественных территорий


* - количество дворовых территорий может изменяться в ходе реализации программы.
** - количество общественных территорий подлежит ежегодному уточнению в ходе реализации программы.
Приложение 3
к муниципальной программе сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский Самарской области
 «Формирование комфортной городской среды» на 2025 - 2030 годы.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области «Формирование комфортной городской среды»
на 2025-2030 годы
за счет всех источников финансирования.
Таблица 1
	№
п/п 
 
	Исполнители
ГРБС
	Источник финансирования (тыс.рублей)
	Код бюджетной классификации 

	
	
	**Всего
	**в т.ч.:
	

	
	
	
	Областной бюджет, в том числе, формируемый за счет поступающих средств из федерального бюджета
	Местный бюджет
	Иные источники
	

	1.
	Администрация сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский 
	1450,00
	1377,50
	72,50
	0
	929 0503 2800055550;
929 0503 28000S5550


Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в разрезе поадресного перечня общественных территорий.
Таблица 2
	№ п/п
	Населенный пункт
	Улица
	№ дома
	Источник финансирования (тыс. рублей)

	
	
	
	
	Всего
	**в том числе:

	
	
	
	
	
	Областной бюджет, в т.ч, формируемый за счет поступающих средств из федерального бюджета
	Местный бюджет
	Иные источники

	Благоустройство общественных территорий:

	№ п/п
	Наименование общественной территории
	Адрес
	№ дома
	Всего
	**в том числе:

	
	
	
	
	
	Областной бюджет, в т.ч, формируемый за счет поступающих средств из федерального бюджета
	Местный бюджет
	Иные источники

	
	Место проведения массовых мероприятий «Кошлак» в селе Старое Ермаково
	ул. Набережная
	
	**1450,000
	1377,500

	72,500

	0

	Итого по общественным территориям:
	**1450,000
	1377,500

	72,500

	0


_____________________________________________________________________
** - суммы подлежат уточнению в ходе реализации программы
Приложение 4
к муниципальной программе сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский Самарской области
 «Формирование комфортной городской среды» на 2025 - 2030 годы.
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству, не позднее последнего года реализации федерального проекта за счёт средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории.
	№ п/п
	Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя
	Адрес объекта недвижимого имущества

	1
	ИП «Файзуллина А.Р.»
	магазин "Ассорти", с.Старое Ермаково, ул. Школьная, д.35А

	2
	Местная мусульманская религиозная организация Махалля № 39 с. Старое Ермаково
м.р. Камышлинский Самарской области.
	с. Старое Ермаково, ул. Школьная, д.38А

	3
	ИП "Абдулвалеева З.М."
	магазин "Нур", с. Старое Ермаково, ул. Шко6льная, д.50А

	4
	ИП "Зиятдинова З.Н."
	магазин "Радуга", с. Старое Ермаково, ул. Школьная, д.56Б


